本簡易範例為104年度內容，請確實依105年度「市區道路人本環境建設計畫」申請補助須知及評選作業要點及相關規定內容格式撰寫並檢附所需之各項表格資料!!

104年度「市區道路人本環境建設計畫」

臺中市政府申請補助計畫

計畫類型：X類

計畫名稱

提案計畫書

申請補助單位：臺中市政府
實際執行單位：XXXXXXXXX
  補助單位：內政部營建署
104 年度「市區道路人本環境建設計畫」
申請補助評選要點自我檢核表-規劃設計類(A類)
檢核項目	檢核重點	檢核說明
		檢核結果	補充說明
1、優先補助範疇
(1) 跨域整合計畫		□是 □否
(2) 透水、保水		□是 □否
(3) 營建署中區工程處同意接辦		□是 □否
2、加強評核事項
(1) 營建署中區工程處同意接辦		□是 □否
(2) 檢附都市計畫圖		□是 □否
(3) 原有舖面己施作年限		□是 □否
(4) 無障礙空間-「扇形坡道」		□是 □否
(5) 人行道禁止設置車阻、格柵蓋板		□是 □否
(6) 帶狀樹穴		□是 □否
(7) 民眾參與		□是 □否
3、計畫申請撰寫內容
(1) 計畫摘要(含路名/路段)		□是 □否
(2) 計畫緣起、目標		□是 □否
(3) 計畫範圍(應具體說明並圖示新增或拓寬之空間範圍)		□是 □否
(4) 相關計畫實施概況及影響		□是 □否
(5) 基地現況調查 / 區域環境概述及計畫實施區位	自然環境	□是 □否
	人文環境	□是 □否
	景觀資源	□是 □否
	停車需求	□是 □否
	計畫道路範圍	□是 □否
	土地使用分區	□是 □否
	開放空間調查	□是 □否
	道路空間尺度	□是 □否
	既有設施設置及使用狀況	□是 □否
	道路現況照片(至少6張)	□是 □否
(6) 規劃設計工作項目與內容(新增或拓寬計畫範圍之規劃設計方法及內容流程，有計畫宣導研習、民眾參與者請加強說明執行策略)		□是 □否
(7) 規劃設計構想(扼要說明或圖示計畫欲呈現之風貌特色，並預先提出未來規劃設計落實經營管理模式，與停車管理、民眾參與措施)		□是 □否
(8) 工作經費預估及經費來源、分配		□是 □否
(9) 計畫時程		□是 □否
(10)預期成果與效益		□是 □否
(11)附錄：連絡人員名冊等資料		□是 □否

# 計畫摘要表
計畫名稱
計畫性質：□ A規劃設計類 □ B工程類 □ A+B規劃設計與工程類

承辦單位	課室			電話
	傳真			地址
計畫類型 / (限勾選一項)	□配合「城鎮風貌型塑整體計畫」、「均衡城鄉發展推動方案」辦理跨域整合建設涉及市 / 區道路人本環境建置 / □辦理「全縣(市)或鄉(鎮、市、區)型市區道路人本環境建設綱要計畫」 / □辦理「人行無障礙及通學步道環境改善規劃與建置計畫」 / □辦理「通學通勤型之自行車道系統規劃與建置」 / □辦理「透水及保水設施規劃與建置計畫」 / □配合人本環境改善，辦理「植栽綠美化增設、連續性綠帶設置計畫」 / □配合整頓人行環境之舊有設施整併及減量 / □辦理「全縣(市)人行道基本資料調查及建置計畫」 / □辦理「全鄉(鎮、市、區)型綠色樂活地圖」
實施期程	104年X月X日~104年12月31日
經費需求	申請補助		XXXXX（67%）	配合款		XXXXX（33%）
	總經費		XXXX萬
計畫內容 / 摘要	計畫緣起： 隨著台灣進入高齡化社會，環境中的可及性問題變得非常重要，自95年起中央政府推動「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」以來，臺中市區人行環境經由歷年分期分區進行環境整闢，已漸趨友善可及的整體路網建構，但在較為老舊的園道、人行道及自行車道部份，其戶外空間的友善人本環境連結性仍然亟需改善。 本計畫針對臺中市中心已設置之園道及周邊人行、自行車道路網進行全面檢視，初步盤點調查後，發現部份路段尚需連通，或是動線及標示不明造成人行、自行車道中斷除此之外，部份路段雖已進行局部無障礙改善，卻因施工品質不佳或維護管理不當，造成舖面銜接面產生高低落差，或因年久路面沉陷造成舖面高低參差不齊。尤其以路緣開口處、通道連續性及缺乏明確指標問題最為嚴重。 為創造可到達、可使用、既安全又便利的人行、自行車空間，強化整體串聯路網交通及戶外可及性觀念。本計畫進行整體路網之可及環境改善，並透過系統性規劃串聯動線、指標及街道傢俱系統，提供使用者舒適、高品質的道路景觀與人行環境。 / 基地位置及規模： 計畫範圍涵括臺中市中心之東區、西區、南區、北區、中區、南屯區、西屯區、北屯區等八區內，為目前臺中市既有園道及自行車道路網，自太原火車站起沿東光園道，南連中興大學之興大園道，接續忠明園道及柳川西路後，往北經由美術園道及草悟道至科博館，往東經由育德路經中正公園連回東光園道。全長約16公里。 / 計畫目標： / 1.連通綠園道及人行、自行車道形成完整網絡。 / 2.執行「系統性」規劃設計，建構全面可及的人行、自行車環境。 / 3.善用景觀手法營造簡約、美觀、節能減碳的道路景觀及人行環境。

計畫內容 / 摘要	工作項目： / 1.遴選規劃設計服務單位及工作計畫審查 / 2.現況資料調查與分析、使用者問卷及訪談 / 3.發展課題對策研擬、初步構想、提送期初報告 / 4.舉辦計畫說明會、檢討改進、修正設計構想 / 5.空間計畫擬定及繪製初步圖說、提送期中報告 / 6.細部設計及工程經費概估 / 7.舉辦成果展示 / 8.提送期末報告 / 民眾參與方式： / 1.現場實地踏勘及問卷訪談 / 2.實地適宜 / 3.民眾參與 / 預定經營及維護管理方案 透過邀集居民、社區發展協會、商圈相關單位、政府單位、民意代表及專業規劃團隊共同參與計畫說明會活動講解自行車循環路線之初步規劃，除了與民眾宣導可及環境觀念之外，並透過環境使用權與環境維護教育，讓民眾自發性進行公共空間之清潔與整理，避免佔用公共空間問題持續發生。
聯絡人	職稱	電話	E-mail

目 錄

圖 目 錄

表 目 錄

壹、計畫摘要
　　本計畫名稱為「臺中之心─臺中市中心綠園道人行步道及自行車道路網改善計畫」，擬透過市區東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道、興進路園道之既有人行、自行車道改善與規劃設計，形成市中心精華路段之完整循環道路，未來可期與其周邊車站、學校、醫療設施、商圈及社區生活相互結合，成為邁向國際城市之重要典範。

貳、計畫緣起、目標
一、計畫動機
　　隨著台灣進入高齡化社會，環境中的可及性問題變得非常重要，自95年起中央政府推動「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」以來，臺中市區人行環境經由歷年分期分區進行環境整闢，已漸趨友善可及的整體路網建構，但在較為老舊的園道、人行道及自行車道部份，其戶外空間的友善人本環境連結性仍然亟需改善。
　　本計畫針對臺中市中心已設置之園道及周邊人行、自行車道路網進行全面檢視，初步盤點調查後，發現部份路段尚需連通，或是動線及標示不明造成人行、自行車道中斷除此之外，部份路段雖已進行局部無障礙改善，卻因施工品質不佳或維護管理不當，造成舖面銜接面產生高低落差，或因年久路面沉陷造成舖面高低參差不齊。尤其以路緣開口處、通道連續性及缺乏明確指標問題最為嚴重。
　　為創造可到達、可使用、既安全又便利的人行、自行車空間，強化整體串聯路網交通及戶外可及性觀念。本計畫進行整體路網之可及環境改善，並透過系統性規劃串聯動線、指標及街道傢俱系統，提供使用者舒適、高品質的道路景觀與人行環境。

二、計畫目標
　　以創造完全可及的(Accessible)人行、自行車道為目標，並延續道路綠意，提供舒適及高品質的道路景觀環境，本計畫擬定下列目標：
1. 連通綠園道及人行、自行車道形成完整網絡。
2. 執行「系統性」規劃設計，建構全面可及的人行、自行車環境。
3. 善用景觀手法營造簡約、美觀、節能減碳的道路景觀及人行環境。

參、計畫範圍
    計畫範圍涵括臺中市中心之東區、西區、南區、北區、中區、南屯區、西屯區、北屯區等八區內，為目前臺中市既有園道及自行車道路網，自太原火車站起沿東光園道，南連中興大學之興大園道，接續忠明園道及柳川西路後，往北經由美術園道及草悟道至科博館，往東經由育德路經中正公園連回東光園道。全長約16公里，結合教育、文化、交通等結點，串聯臺中市中心之精華景點。

圖3-1 計畫範圍圖
肆、相關計畫實施概況及影響
    本案內容以連結東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道、興進路園道等步行空間及自行車系統，茲將歷年相關計畫參考摘要如下：

一、臺中市景觀綱要計畫
　　臺中市景觀綱要計畫是臺中市政府為因應21世紀新都市發展趨勢與機會，所進行都市空間發展整備行動的一環。自1998起，都市的發展開始關切都市及城鄉景觀風貌的表現，並在後續十年內發展成為全國性的城鄉風貌運動。臺中市為當前台灣全球化下，最為興盛與活躍，積極發展中的都市。各項國際格局的重大建設，不但吸引著新的產業進駐，也以優質的生活條件和想像，成為台灣當前少數幾個能夠直接面對國際化的都會。臺中市景觀綱要計畫包含以下五大主題：
(一)城鄉行銷‧文化內涵
(二)環境教育‧景觀加值
(三)休閒綠帶‧貫穿全縣
(四)區域的架構‧整體性考量
(五)城鄉自明性‧發展新視野

二、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫
　　因應臺鐵轉型及臺中、豐原車站地區都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、疏解日益嚴重的都市交通、整合都會區運輸系統，研議辦理「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」，範圍北起臺中市豐原站以北1.9公里，南迄大慶站以南1.4公里，將現有鐵路改建為高架，全長21.7公里。自民國95年起開工，預計至106年完工。預期效益：
(一)提供都會區快鐵之便捷交通，消除鐵路沿線兩側地區發展之阻礙，均衡都市發展。
(二)消除鐵路沿線17處平交道，改善平交道所造成之交通問題。
(三)改善市容景觀、提昇都會區環境生活品質，提昇都市土地利用價值，增加經濟效益。

三、旱溪親水式自行車道：
    建置旱溪親水式自行車道（第四期）自旱溪西路、松竹路口沿旱溪西路至潭子區潭興路口，全長約2.2KM。全段完成後，可連接第一期、第二期、第三期旱溪親水式自行車道路線，沿線全長計9.6公里，於100年6月完工通車。南北串聯原臺中縣市旱溪自行車道，經由太原路可連接至東光園道自行車道，為臺中市大里、太平、東區、北屯、潭子及豐原地區市民提供進入臺中市區之入口。

伍、基地現況調查
    本計畫範圍為原臺中市之東區、西區、南區、北區、中區、南屯區、西屯區、北屯區八大區，以下將針對其範圍之現況進行簡述。

    原臺中市區，位於現今大臺中市區的中心位置。總共為8個行政區，總面積為 163.4256 平方公里，以北屯區面積最大，中區面積最小。市轄範圍東以旱溪與臺中縣太平市、新社鄉為界；西以西屯區與臺中縣沙鹿鎮、龍井鄉、大肚鄉為界；南毗臺中縣烏日鄉、大里市為界；北以北屯區與豐原市、潭子鄉、新社鄉為界。
圖5-1 臺中市行政區位圖

一、計畫區自然環境
　　原臺中市中心八大區位於臺中盆地，因臺中盆地內平坦地勢，是由大肚溪支流的烏溪、大里溪、筏子溪從山上挾帶泥沙沖刷下來所形成的聯合沖積扇，於是其土質為沖積土。其氣候舒適宜人，與整體大臺中之氣後並無太大差異。舊市中心分佈著梅川、柳川、綠川及麻園頭溪為主要的四大河川。

二、計畫區人文活動及觀光遊憩

(一)各分區背景及現況
中區
為臺中市區的發源地，也是該市最早的中心商業區所在，並為臺中市及中部地區東西向幹道的起點。近幾年來隨著市中心西移、區內道路窄小、停車場地缺乏等因素而嚴重衰退。中區是全市人口密度最高、面積最小的市轄區。區內共有共有、中華里、光復里、綠川里…等八個里，人口達19,323人。
北區
是台灣臺中市的一個市轄區，為臺中文化、教育與商業極度發達的一個區。區內擁有中正里、六合里、大湖里、錦平里、新興里、文莊里…等36個里，人口高達147,471人。因日治時期，在台政府將臺中車站前地區規劃為教育發展區，於是本區位之教育氣息濃厚。除了文教機構之外，也有許多文化資產及商圈的分布。
南區
此區設有國立中興大學與中山醫學大學，重要的政府機關臺灣高等法院臺中分院 、臺中高等行政法院、文化部文資局與 國立公共資訊圖書館亦設立於此區，型塑出文風鼎盛的生活圈。區內擁有長春里、長榮里、城隍里、國光里、南門里…等22個里，人口達120,128人。此區除了教育機構與人文資產之外，公園的設置也較其他七區來的更多。
西區
本區區內皆平原，因都市計畫與中區市中心咫尺為鄰，交通便捷，故農地面積大幅減少，成為以文教為主，工商次之，農業更次之。民生里、利民里、三民里、東昇里、廣民里、平和里等25里，人口達115,731人。境內有柳川、梅川、麻園頭溪貫穿其間，沿溪垂楊綠柳，迎風搖曳，景色怡人。
東區
為臺中市最初實施市制時的市域之一。早期為當地望族吳鸞旂家族所在區，但該區多為林姓，是由霧峰林家族系遷居於此。區內包含新庄里、振興里、東興里、東橋里、東門里、樂成里…等17個里，人口達74,922人。
南屯區
原屬農業區，為現臺中市轄區中最早開發的地區之一。1990年代後期新興發展的中心商業區－七期重劃區亦包含此區一部分。2001年增設中山高速公路南屯交流道、2002年啟用台74線中彰快速道路快官至中清路段、環中路等新闢工程，也促進了的南屯區的發展。區內包括三厝里、三義里、大同里、大業里、溝墘里…等25里，人口達161,906人。
北屯區
北屯地形錯綜，生活型態多元化，兼具都市風貌與鄉村氣息，著名的大坑風景區亦位於此區。區內包含松竹里、松合里、松安里、松茂里、松勇里…等42個里，人口達259,742人，是舊臺中市區域中，人口最高的一區。

西屯區
臺中市政府的臺灣大道市政大樓與臺中市議會的臺中議政大樓位於此。此區包括協和里、潮洋里、廣福里、港尾里、龍潭里、林厝里、何南里…等39個里，人口達218,540人，是臺中市人口第二高的行政區，目前轄區人口約21萬人，僅次於北屯區。著名的七期重劃區即分屬此區與南屯區。

(二)土地使用
    本計畫路線周邊土地使用分區涵括住宅區、商業區、文教區、公家機關用地、綠地、綠帶及藍帶。本次計畫為串聯其綠地及綠帶空間，搭配自行車道，規劃人本環境空間。
既有自行車道
需規劃自行車道

N
圖5-2 計畫區土地使用分析示意圖
(三)人口動向分析
    台中舊有八區多屬於地狹人稠的高密度發展狀態。依下圖5-3顯示，在近五年來，人口幾乎都成正向成長的階段，除了中區與西區人口流失較為明顯。
    進一步檢視其人口流動方式，發現此八區皆是出生率大於死亡率，主要的人口流動關鍵在於遷出遷入的動向。根據圖5-4之資訊顯示，其中中區、西區、東區、北區、南區皆有人口遷出大於人口遷入的狀況發生；而北屯區、西屯區及南屯區則是遷入人口大於遷出人口。

圖5-3 2010-2014年間台中8區人口成長折線圖

圖5-4 台中8區人口遷出遷入直條圖

    依上述資訊得知目前以中區及北區人口流失最為嚴重，後續探討此兩區，發現其人口密度為全台中是最高的兩區。而因人口密度過高，無多餘土地進行公共建設及改善，造成生活環境品質下降、交通壅塞等問題，導致人口流失。
    根據內政部截至2014年12月底之統計，臺中市舊有八區之人口密度分佈資訊如下：

表5-1 台中市區8區人口密度(2014/12)

圖5-5 台中市區8區人口密度示意圖(2014/12)

三、計畫區交通系統
(一)道路網絡
   市區道路與大眾交通系統完備，惟需透過更順暢可及的戶外路網改善，建構完整人本友善環境。
(1)	聯外道路
本計畫區以國道一號、國道三號和國道六號以及台74線和台63線為主要聯外道路。
(2)	市區道路
計畫區內之台灣大道主要銜接國道一號進入市中心，其他中要道路分別是由中清路、五權路、復興路…等路段串連而成的台1乙，以及由進化路、建成路、國光路…等路段連接而成的台3線，以及縣道136。
(3)	大眾交通系統
計畫區位於大臺中地區之中部，所以台鐵只有山線路段可到達，其範圍周邊之站體有太原車站、臺中車站以及大慶車站，另有台灣大道專屬BRT車道、市區公車等。
縣道136
台1乙
台鐵軌道
台灣大道
台3線

計畫位置
N
圖5-6 計畫區內交通系統圖
(二)停車空間分佈
N
既有自行車道
需規劃自行車道
既有綠園道
火車站
公有停車場
道路兩側開放空間
圖5-7 臺中停車空間及道路兩側開放空間示意圖
停車空間設置
- 公有停車場
- 建築內部停車場
道路兩側開放空間調查
中心因地狹人稠，土地使用多是住宅及商業用地，停車空間設置不及民眾使用率，於是開放道路兩側為停車空間，其開放較完整之路段如下：
- 台灣大道兩側
- 五權路兩側
- 忠明路及忠明南路兩側
- 柳川東路及柳川西路鄰柳川之邊緣
- 臺中公園周邊路段及其西南側路段
- 草悟道兩側道路及其周邊道路
- 麻園頭溪兩側道路

(三)鐵馬驛站
iBike服務中心設在中區大誠街、臺灣大道路口處，提供會員申請等協助。以下分析臺中市中心自行車租賃地點分佈圖。
圖5-8 自行車租賃地點分佈圖

臺中市公共自行車租賃系統預計於2014年7月18日正式啟用。截至2015年1月，iBike已在臺中市建置33個站點，其中已營運的有22個站點。
設點的行政區包括：
- 北區4個
- 西區8個
- 西屯區8個
- 南屯區2個

(四)公車搭乘系統
臺中市區公車系統便捷，以下分析現有綠園道周邊之公車停靠站。
圖5-9 公車搭乘系統示意圖

表5-2 公車停靠班次表
地點	班次
東光綠園道	7、18、20、52、60(東峰公園)、61、75
興大綠園道	23、33、35、52、73
忠明路綠園道	52、65、73、79
草悟道	藍2、5、18、23、27、35、37、45、51、56、70、71、75、77、81、89、107、129
育德路綠園道	邱厝里：6、9、29、70、77、101、108 / 中國醫藥大學：18、25、35、61、67、77、131
興進路綠園道	1、8、14、14副、15、16、21、26、31、50、55、59、73、82、99、100、100副、105、132、200、203、270、271、276、277

四、道路空間尺度及現況使用分析
(一)東光綠園道
    東光園道自行車道，北迄東光園道446-1號前，南至忠明南路，有3,400公尺長。自行車道途經12生肖廣場、太極廣場、象棋廣場、忠明廣場等。東光園道自行車道屬臺中市環市休閒自行車道的一部分，此段騎乘路線從太原車站出發，沿著縱貫鐵道轉入旱溪老街區，被譽為四大媽祖廟之一又是三級古蹟的樂成宮就坐落於此。東光園道自行車道非常適合親子遊，此外，穿越大智公園及東峰公園的高大聳立的黑板樹林後，即可通往中興大學。

台鐵高假橋
綠園道

人行道

汽車車道

分隔島

汽車車道

建物

A段

E段
建物

汽車車道

停車格

人行道

旱溪

人行道

停車格

汽車車道

建物

D段
建物

汽車車道

停車格

綠帶

自行 \人行道

綠帶

停車格

汽車車道

建物

C段
建物

汽車車道

人行道

自行車道

綠帶

綠帶

人行道

停車格

汽車車道

分隔島

汽車車道

建物

B段
台鐵高架橋

人行道

綠園道

汽車車道

分隔島

汽車車道

建物

(二)興大綠園道
    興大園道的範圍由東峰公園前至國立中興大學宿舍旁的忠明南路口，全段在興大路上，並由興大路與綠川的一部份所構成的河川黑板樹林蔭園道，全長約1.8公里。沿途有東峰公園、國立中興大學與頂橋仔新公地景觀天橋等機構設施。綠樹繁蔭，常常成為婚紗業者取景的地方。

A段
建物

人行道

停車格

汽車車道

人行道

汽車車道

分隔島

汽車車道

人行道

汽車車道

停車格

機車停車格

中興大學

人行道

綠川旁自行車道
興大路上之景象
園道內側
東峰公園接興大園道處
興大街景
興大園道接興大入口處
N
A
B
(三)忠明路綠園道
B段
綠川

人行 \ 自行道

綠帶

汽車車道

綠帶

自行 \人行道

機車停車場

中興大學

    忠明園道附近公園綠地多、生活機能佳。忠明園道分為2大區塊，北段區塊為忠明南路地下道至復興路，除了忠明南路為主要幹道外，復興路可連結文心南路，交通動線佳是此段特色。忠明園道周邊有和平國小、信義國小、臺中高工、中興大學等文教設施，工學路、美村南路沿街兩側有小吃、黃昏市場、便利超商等。
路口處的自行車道
園道入口廣場
健康公園一角
忠明路街景
園道中的廣場
園道內部景觀
N
A
B
C

C段
建物

汽車車道

分隔島

汽車車道

停車格

人行道

自行車道

人行道

汽車車道

機車停車格

建物

B段
柳川

人行道

汽車車道

停車格

人行道

自行車道

人行道

停車格

汽車車道

建物

(四)草悟道
A段
人行道

機車道

綠帶

機車道

人行道

汽車車道

人行道

自行車道

機車道

機車道

汽車車道

汽車車道

人行道

綠帶

柳川

    草悟道，北起國立自然科學博物館、南至美術園道綠園道帶狀的都市空間架構，以及沿線的國立自然科學博物館、市民廣場、勤美誠品綠園道、藝文空間、國立臺灣美術館、美食街等活動結點，時而緊湊、時而靜謐的活動強度、氛圍與空間尺度，有濃有淡、有密有疏，如同書法裡「 行草 」般自然流暢的氣韻。

B段
綠帶

人行道

綠帶

人行道

綠帶

汽車停車場

人行道

停車格

汽車車道

建物

C段
建物

汽車車道

停車格

人行道

綠帶

草坪

綠帶

人行道

汽車車道

建物

A段
建物

汽車車道

綠園道

住宅區

汽車車道

汽車車道

建物

綠園道

汽車車道

科博館前園道
科博館前園道
市民廣場
園道內的裝置藝術
勤美術館
美術館後的美術園道
N
F
E
D
C
B
A
(五)育德路綠園道
F段
建物

人行道

停車格

汽車車道

停車格

綠帶

人行道

綠帶

停車格

汽車車道

停車格

建物

建物

汽車車道

停車格

人行道

綠帶

綠帶

人行道

人行道

草坪

人行道

車道

建物

E段
D段
建物

汽車車道

停車格

人行道

草坪

人行道

汽車車道

建物

位於臺中市北區，兩端連接自然科學博物館與中正公園，是北區綠地最完整的區段，周邊還有醫院、學校及商圈。此園道經由育德社區發展協會簽約認養之後，廣植玫瑰花、櫻花、蘭花等各式花草、橋木及灌木，是極具景觀特色的美麗園道。

建物

停車格

汽車車道

停車格

人行道

人行道

人行道

停車格

汽車車道

停車格

建物

B段
建物

停車格

汽車車道

停車格

人行道

自行車道

人行道

人行道

停車格

汽車車道

停車格

建物

A段
園道中的景觀
園道中的喬木景觀與設備
中國醫藥大學與園道連接處
園道與路口相接處
園道中的景觀
園道街口的斑馬線與自行車道設置
N
A
B
C
(六)興進路綠園道
C段
建物

人行道

停車格

汽車車道

人行道

人行道

汽車車道

機車道

停車格

人行道

建物

又稱雙十園道。興進路綠園道位於臺中市北區，東起南京東路二段、西至三民路，沿線另有進化路、雙十路二段貫穿，雖然在臺中眾多綠園道中並不算最有名氣，但是綠樹成蔭、小環境相當清幽。過去興進路的東側因有鐵路與臺中市東區、太平區阻隔，住宅較少人詢問，但鐵路高架化工程完工後可望活絡區域交通。

園道與三民路相接處入口
園道內部設施與步道
園道內部景觀
園道與路口相接處
園道內部景觀與設施物
園道景觀與人行道
N
A
B

五、課題與對策
建物

汽車車道

人行道

自行車道

人行道

停車格

汽車車道

停車格

建物

A段
建物

汽車車道

停車格

人行道

人行道

人行道

停車格

汽車車道

建物

B段
　　依據本計畫範圍內現有資源條件及土地利用方式，參照本計畫目標，針對各路段問題進行分析與探討，可歸納為下列數個課題，分別予以分析並提出解決對策，以作為未來全區規劃設計之參考。

課題一：重要交通節點及人潮聚集處容易發生人行道被佔用及停車問題。
說明：在重要交通節點（如：太原車站）、醫療院區或集合住宅區周邊之人行道，因停車需求較大，常使人行道被機車佔用。或是部份居民長期將生活用品、盆栽等擺放在公共空間，佔用人行道產生相關問題。

太原車站周邊人行道機車停放現況	興大園道兩側人行道被居民佔用現況

對策：(一)首先進行日間及夜間活動調查，在停車需求較大之區域劃設機車停車彎，讓人行及自行車道與機車動線分開，並將該路段之人行道公告禁止停放機車，違者檢舉通報開單。
　　　(二)舉辦環境教育訓練及交通安全講座，讓居民及騎士建立正確的環境使用及道路安全教育，以減少違規及違法情形發生。
　　　(三)為增加社區居民共同參與本計畫設置目的，在評估可行性高之區域，人行道上可劃設植栽槽提供社區居民認養及維護，建立社區景觀特色。

高雄市福山國小機車停車彎	新竹市觀日大地社區參與景觀美化

課題二：現有自行車道尚有部份路段未完整串聯，人行道與道路銜接處亦有部份路段中斷，無法形成封閉式的可循環網絡。
說明：初步調查發現：一、興大園道連接至忠孝園道之路段，二、自育德路至興進路之路段，以上兩路段缺乏自行車路線之引導以及明確的路線標示。部份路段在道路銜接處未開口提供行人及自行車使用。

興大園道人行道開口設置位置錯誤	忠孝園道人行道尚未設置開口

對策：針對本計畫範圍全線路段進行自行車標線、指標系統調查，以及範圍內至周邊人行道進行可及性檢測，統整出需改善之路段及項目。

課題三：通道舖面因施工問題或使用不當等原因造成路面沉陷，使舖面產生高低落差難以行走。
說明：部份路段經二次工程施作人行道開口，但新、舊舖面連接處處理不當，造成許多高低落差。另外，部份舖面可能因植物盤根、底層夯實不均勻或施工品質不佳造成參差不齊，不但使用不便亦不美觀。

人行道新、舊舖面連接處現況	東光園道人行道舖面有沉陷現象

對策：(一)人行道及自行車道開口部份，依據市區道路及附屬工程設計規範及相關設計
　　　標準進行全線路段調查，統整出需改善之路段，再依序進行工程施作。
　　　(二)引進環保透水混凝土舖面施工法，減少因工程問題等因素所產生之問題，落
　　　實透水、保水及節能減碳等目的。

臺北科技大學校園車道 (圖片來源：中時電子報)
陸、規劃設計構想
透過基地現況調查及分析後，以營造「可及環境」為目標，本計畫將針對現有問題提出解決方案，相關規劃設計內容如下：

一、串聯人行、自行車道之整體路線規劃
　　現有人行、自行車道雖已形成路網，但在部份路段尚未連通，使人行、自行車行進間被阻斷，且無路標指示造成使用不便。藉由整體路線規劃，尋找合適路線並評估可行性，倘若能夠將綠帶整併串聯，將完成臺中市區之人行、自行車道循環路線，未來可望以此路線發展周邊行政、學區、醫療、大眾運輸場站之人行、自行車道系統，形成完整網絡，達到全面可及。

二、人行通道可及性改善規劃設計
　　現有人行道初步調查發現雖已進行過無障礙改善，但基於舖面銜接處有高低落差、路緣開口位置錯誤、路緣斜坡過陡、未考量視障需求等原因，雖然施工驗收後合乎當時法規，卻仍舊無法提供所有人使用。針對上述問題，本計畫以「系統性」全面逐項檢視及改善人行通道，以可及性設計思維進行規劃設計，期望可滿足所有使用者之需求。

三、人行、自行車道指標系統改善規劃設計
　　現有人行、自行車路網部份路段與車行道路並未齊行，現況亦無適當的方向指示或目前位置標示，容易讓使用者迷失方向。本計畫針對現有指標系統進行改善，將路線上各重要節點調查分析後，先將道路路口進行分級分類後，將融入當地文化特色之路牌、指示牌、導覽解說牌等設施一併規劃設計。

四、街道傢俱系統改善規劃設計
　　現有人行、自行車道並無整體性的街道傢俱系統設置，調查後發現不僅缺乏暫時性的人行停留設施，亦無完整的停車空間規劃。本計畫街道傢俱系統包含座椅、垃圾桶、路燈、飲水機、自行車架、電話亭等公共設施，亦和指標系統一併進行整體外觀設計。

五、製作園道周邊特色景點之樂活地圖
　　進行園道周邊之特色景點調查，內容包含特色餐廳、歷史古蹟、購物及住宿指南等製作主題地圖及導覽小冊子，提供居民及旅客尋幽訪古、探索臺中。

柒、民眾參與計畫
　　本計畫在初步構想階段將進行居民及使用者對於環境需求之問卷訪談，並且將選擇合適地點舉辦計畫說明會，另規劃在完成設計階段舉辦成果展示，藉以蒐集並整合居民及使用者的意見，並以此作為規劃設計的最高操作原則。

一、現場實地踏勘及問卷訪談
首先針對本計畫路線之環境需求製作調查問卷，並進行實地踏堪及使用者問卷訪談。部份路段因居民佔用人行空間等問題，期望以第三方角色與當地居民進行深入訪談以獲解決方法，或融入居民參與設計式的概念作為設計發想，融入居民意見以利未來計畫推行。

二、實地適宜
(一)調查具當地文化特色之景點，並依實地氣候、日照等自然環境，選擇合適的植栽，期望能與民眾共同營造並活化永續環境。
(二)調查當地建築外觀及街廓色彩，選用合適的透水材料進行人行、自行車道之設計，以期突顯各路段之街廓特色與色彩。
(三)以現地或臺灣原生樹種作為主要樹種，除了平衡當地生態之外，在視覺及景觀上也較能融合。

三、民眾參與
　　透過邀集居民、社區發展協會、商圈相關單位、政府單位、民意代表及專業規劃團隊共同參與計畫說明會活動講解自行車循環路線之初步規劃，除了與民眾宣導可及環境觀念之外，並透過環境使用權與環境維護教育，讓民眾自發性進行公共空間之清潔與整理，避免佔用公共空間問題持續發生。
　　另外，透過與民眾對話與溝通，蒐集當地歷史文化資料，建構當地特色文化與歷史記憶，協助當地文化傳承，並藉以融入相關設計之中，達到提昇社區環境之目的。

捌、預定工作進度及經費概算
一、預定工作進度期程
　　關於本計畫之預定於104年2月~104年12月完成，進度如表2。
二、經費概算表
　　本計畫之規劃設計費共計298萬1千元整，其中人事費用與業務費金額合計為新台幣2,710,000 元整，而行政管理費用及稅捐之金額合計為新台幣271,000元整，合計整合經費預算為新台幣2,981,000元整。
　　預定工作項目如下：
　　(一)遴選規劃設計服務單位及工作計畫審查
　　(二)現況資料調查與分析、使用者問卷及訪談
　　(三)發展課題對策研擬、初步構想、提送期初報告
　　(四)舉辦計畫說明會、檢討改進、修正設計構想
　　(五)空間計畫擬定及繪製初步圖說、提送期中報告
　　(六)細部設計及工程經費概估
　　(七)舉辦成果展示
　　(八)提送期末報告

累積天數 / 工作項目		104/3~4			104/5~6			104/7~8			104/9~10			104/11~12
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
1	遴選規劃設計服務單位及工作計畫審查
2	現況資料調查與分析、使用者問卷及訪談
3	發展課題對策研擬、初步構想、提送期初報告※						※
4	舉辦計畫說明會○、檢討改進、修正設計構想							○
5	空間計畫擬定及繪製初步圖說、提送期中報告※										※
6	細部設計及工程經費概估
7	舉辦成果展示
8	提送期末報告※															※

表8-1 工作進度表
三、經費來源
　　本案所需規劃設計經費共計貳佰玖拾捌萬壹仟元整，中央機關補助佔工程經費67%；本府自籌33%，如下表分析之：
項次	執行內容	單位	數量	單價	複價	備註
壹	人事費用
一	計畫主持人	人/月	５	15,000	75,000
二	協同主持人	人/月	５	15,000	75,000
三	專案經理	人/月	５	35,000	175,000
四	規劃師	人/月	10	26,000	260,000
五	繪圖員	人/月	15	22,000	330,000
六	臨時人員	人/月	15	18,000	270,000
	小計				1,185,000
貳	業務費
一	實地調查與測量	式	1	100,000	100,000
二	基地環境與人文調查分析	式	1	100,000	100,000
三	資料蒐集與編輯	式	1	100,000	100,000
四	訪談調查作業	式	1	100,000	100,000
五	協助相關會議召開	式	1	30,000	30,000
六	整體發展構想與細部規劃設計研擬作業及施工細部圖說繪製	式	1	600,000	600,000
七	計畫說明會執行	式	1	30,000	30,000
八	活動及宣傳作業	式	1	20,000	20,000
九	顧問及委員出席費	人	40	800	32,000
十	報告書印刷費	式	1	30,000	30,000
十一	成果報告書印刷費	份	400	800	320,000
十二	雜支	式	1	63,000	63,000
	小計				1,525,000
一	行政管理費用及稅捐	式	1	271,000	271,000	約10%
總計					2,981,000

表8-2 經費概算表
經費來源：
　　內政部營建署補助：新臺幣 1,997,270 元整
　　臺中市政府配合款：新臺幣 983,730 元整
玖、預期成果與效益
　　藉由本案的規劃設計，透過臺中市中心人行空間之改善、自行車道路網之串連，構築臺中市精華路段與東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德園道、興進園道與其周邊車站、學校、商圈之慢活徒步空間之典範。並藉由可及環境改善、提升道路景觀品質以及整體環境機能帶動居民及遊客活化區域生活。
　　期望經由本案之執行不僅可以強化臺中市國際能見度，更帶動周邊生活環境與社區的互動並建立良好的聯繫機制。

本案預期成果與效益如下：
　　一、永續發展之規劃成果─本計畫案完成後，延續並串聯綠園道之人行及自行車道，得以提升綠覆率，降低熱島效應。
　　二、透過可及觀念、環境教育與民眾參與的推展，加強民眾對於環境使用權的瞭解，有效執行並推動環境的維護及保育。
　　三、整合地方文化資源，並轉化為環境美學及地方發展的動力，結合深度旅遊概念，賦予園道人行、自行車旅遊深層意義。
　　四、整合資源及運用─整合地方發展及相關計畫資源、並結合周邊歷史文化、教育建設、在地生態資源、既有綠帶及藍帶路線等，形成完整的市中心人本道路網絡。
　　五、藉由景觀手法規劃設計慢活徒步空間，植入可及性設計概念，提供可到達、可使用、安全又便利之人本環境，符合「全民參與、機會均等」之設計理念。

附錄、聯絡人員名冊
臺中市政府建設局
科長 XXX 04-2228-9111 #33301
承辦人　XXX 04-2228-9111 #33329