臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：114 / 程序名稱：工程設計圖說與施工預算書檢查陳核
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 委外作業成果審查程序。
2. 目的
   為確保委託技術服務之成果品質之完整性，於規劃設計審查完妥後，將招標文件（含工程圖說、契約書、投標須知、標單、施工規範、施工補充說明書、施工預算書）、結構計算書、數量計算書等作最終檢查。
3. 範圍
   凡本局工程委託技術服務案件之招標文件（含工程圖說、契約書、投標須知、標單、施工規範、施工補充說明書、施工預算書）、結構計算書、數量計算書等皆適用。
4. 定義
   無
5. 說明
  1. 本程序作業流程如「設計圖說與施工預算書檢查流程圖」。
  2. 設計成果於審查完妥後，由技術服務廠商依契約書規定份數完成後依「設計成果自主檢查項目表」（114-A）自我檢查後依序裝訂成冊交工程主辦單位彙整並檢查。
  3. 工程之設計成果經工程主辦單位檢查後，如有不符者則請承辦技術服務廠商補正，如檢查符合，則施工預算書彙整陳核會政風、會計後，並送秘書室續辦發包作業。
6. 表格
  1. 技術服務廠商設計成果自主檢查項目表（114-A）
  2. 公共工程專業技師簽證(114-B)
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

設計圖說與施工預算書檢查流程圖
作業單位
作業項目

6.施工預算書及圖說經核定退還工程主辦單位時，由工程主辦單位檢查彙整後，移秘書室續辦發包。
6.移秘書室

4~5.施工預算書及圖說經工程主辦單位簽章後，依公文程序將預算書會政風、會計核章後，彙整陳核簽章。

3.工程主辦單位核章：
3.1工程科檢查細部設計圖說及預算書圖，若檢查不符合則退還技服廠商修正後再行提送。
3.2若檢查符合則施工預算書、圖說及招標文件，由工程主辦單位彙整。
陳核包含會計及政風會辦
1.參考「委託作業成果審查程序」及「設計成果自主檢查項目表」
2.施工預算書製作依契約書規定份數，依序裝訂成冊。
將設計原圖及施工規範、施工補充說明書、數量計算書、施工預算書彙整並檢查。
no
yes
6.工程主辦單位
5.工程主辦單位
4.工程主辦單位
3.檢查
符合
4.彙整並簽章

5.陳核
補正
3.工程主辦單位
2.細部設計圖說及預算書圖送工程主辦單位
1.細部設計圖說完成並完成自主檢查
2.技服廠商
1.技服廠商

工程設計成果自主檢查項目表
114-A
工程名稱：
技服廠商：
成果項目	自主檢查項目	是	否
工程圖說	工程圖設計者是否已簽名，計劃主持人是否已簽名，是否已蓋公司章，技師是否已簽證。
標單	工程項目、數量是否檢查無誤，技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
施工規範	技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
施工補充說明書	技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
施工預算書	工程項目是否檢查無誤，單價是否合理，技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
結構計算書	技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
數量計算書	工程數量技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。
電子檔

技服廠商

簽 章

114-B

公共工程專業技師簽證報告
一	案名	名 稱 ：
		案 號 ：
二	簽證技師	姓名：
		科別：
		執業執照字號：
三	簽證法令依據	公共工程專業技師簽證規則
四	委託者	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
五	委託事項		委託日期： 年 月 日
六	受委託廠商	名稱：
		地址：
		電話：	傳真：
七	簽證說明	簽證範圍：	執業圖記：
		簽證項目：□設計 □監造 □其他
		簽證內容：
		簽證意見：
八	日期	中華民國 年 月 日		技師簽署：
備註		1.公共工程於發包施工前，應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告 / 2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收（包括部分驗收）前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告 / 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。