臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：118 / 程序名稱：申領建照作業程序
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 都市計畫法
  2. 都市計畫法臺灣省施行細則
  3. 區域計畫法
  4. 建築法第 30 條、第 31 條、第 32 條、第 33 條、第 34 條、第 35 條、第 36 條、第41 條
  5. 公寓大廈管理條例。
  6. 建造執照及雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點
  7. 非都市土地使用管制規則。
  8. 實施區域計畫地區建築管理辦法。
  9. 實施都市計畫以外地區建築物管理辦法。
  10. 山坡地建築管理辦法。
  11. 加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點。
  12. 直轄市、縣(市)政府建築管理相關自治法規。
2. 目的
為制訂本局申領建照作業建立標準作業程序，以確保申領建照作業順利進行。
2.0 範圍
為本局公園、綠地之涼亭、廁所等及代辦公有建築物業務必須辦理之建築物之新建、增建、改建與修建之建造執照申請作業。
3.0 定義
3.1 依建築法第四條及第九條定義：
3.1.1建築物：為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。
3.1.2建造，指下列行為：
3.1.2.1 新建：為新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者。
3.1.2.2 增建：於原建築物增加其面積或高度者。但以過廊與原建築物連接者，應視 為新建。
3.1.2.3 改建：將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高擴大面 積者。
3.1.2.4 修建：建築物之基礎、樑柱、承重牆壁、樓地板、屋架及屋頂，其中任何一種有過半之修理或變更者。
5.0 說明
5.1申領建照作業流程圖，臺中市申請建照流程圖如附件一。
5.2 工程主辦單位委託建築師申領建造執照，申請時應附之證件、書表、表單、附件等資料，建築師應告知工程主辦單位備齊相關文件。
5.3 建築師依臺中市政府(以下簡稱本府)都市發展局之規定掛件送審，相關之審查作業詳如: 本府都市發展局建造管理科之臺中市建管作業參考手冊 網址如下:
http://www.ud.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1431246&ctNode=12013&mp=127010
5.4建築師己掛件送審之建照資料，其審查流程如附圖(附件一臺中市申請建照流程圖)，經主管機關審查後，若有缺失、資料不全等需要補件時，審查單位將退回送審之建照資料，待補正完成審核後再予發照；若資料齊全一切符合審查規定時即予發照。
5.5 通知建築師領取核發之建造執照，建築師應將己核發之建造執照送交工程主辦單位。
6.0表格：
無
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

建造執照申請作業流程圖

都 / 發 / 局	發照 / 符合	符合審查規定時即予發照 / 通知建築師領取核發之建造執照 / 建築師領取己核發之建造執照
都 / 發 / 局 / 建 / 造 / 科	依都發局相關規定 / 審查 / 不符合	收取建築師掛入之書圖文件 / 依相關之法令規定辦理審查 / 若資料不全時，待補正完成後，再行續審 / 都發局審查作業流程詳附件1
設 / 計 / 建 / 築 / 師	建築師代辦備齊書圖文件	備妥書件、土地權利證明文件及圖說 / 建築師將領取之建造執照送交
工 / 程 / 主 / 辦 / 單 / 位	起造人申請	備妥書件、土地權利證明文件 / 領取己核發之建造執照