臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：117 / 程序名稱：都市設計審議作業程序
中華民國105年3月編製

1.0 相關規定
臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點。
2.0 目的
為促進本市轄區內公有建築規劃設計品質並改善都市景觀，確保作業順利進行。
3.0 範圍
有關本局辦理公有建築應於核發建造執照或建築設計許可前，提經本府都市設計審議委員會(以下簡稱委員會)審議通過之案件。
4.0 定義
無
5.0 說明
5.1作業程序詳臺中市建築應送都市設計委員會審議一般作業程序流程圖。
5.2下列各款之公有建築應於核發建造執照或建築設計許可前，提經本府都市設計審議委員會(以下簡稱委員會)審議通過：
5.2.1公共設施用地採多目標使用之建築，依下列規定辦理：
5.2.1.1基地面積三千平方公尺以上者，依本市公有建築應送都市設計委員會審議作業程序進行審議。（如附圖1）
5.2.1.2基地面積一千平方公尺以上，未達三千平方公尺者，依本市公有建築應送都市設計委員會小組委員審議。（如附圖2）
5.2.1.3基地面積未達一千平方公尺者，免審議作業；但須檢送相關書件圖說送幹事會審議。
5.2.2公共設施用地之地下建築物、市區高架道路、市區人行陸橋、地下道、街道傢俱、環境指標及景觀設施；但上述設施如專案由道路主管機關審議通過之個案不在此限。
5.2.3公園用地內之建築物、環境指標及景觀設施（以公園面積達五千平方公尺以上之園區為限）及廁所、土地公廟等。
5.2.4政府機關及公營事業機構、學校、體育館、博物館、圖書館、美術館、陳列館、集會堂、演藝廳、立體停車場之規定如下：
5.2.4.1新建校舍面積一千五百平方公尺以上或進行校區整體開發之學校，依本市公有建築應送都市設計委員會審議作業程序進行審議。但專案依臺中市立中小學校園規劃審議小組設置及作業要點審議通過之個案不在此限。
5.2.4.2樓地板面積達二千平方公尺以上之政府機關及公營事業機構、體育館、博物館、圖書館、美術館、陳列館、集會堂、演藝廳、立體停車場，依本市公有建築應送都市設計委員會審議作業程序進行審議；樓地板面積未達二千平方公尺者，依本市公有建築應送都市設計委員會小組委員審議。
5.2.5捷運系統開發案及其附屬設施（或採聯合開發之申請案）。
5.2.6 古蹟保存區之公共工程。
5.2.7公有建築申請案，或經本要點審議通過之公有建築物辦理變更設計後，於檢送相關書件圖說備查後，經委員會認為有違公共安全、交通、衛生或對古蹟、紀念性建築物之保存維護或公共利益有礙者，仍應補提相關資料文件圖說送委員會辦理審議。
5.3前點第二款至第四款，經專案審議通過者，仍應檢附相關資料文件圖說，送本府都市設計審議委員會備查。
5.4各項申請案件經中央主管機關針對設計內容審查並核定之專案計畫、九二一災後社區更新重建計畫、擴大國內需求方案、創造城鄉新風貌計畫等得免予審查。
5.5九十九年十二月二十五日改制前之臺中縣轄區內公有建築，已編列預算並經改制前之臺中縣議會審議通過者，得免提送本委員會審議，但仍應依改制前之都市設計相關審查規定辦理。
7.0 使用表單：
7.1 臺中市建築應送都市設計委員會審議一般作業程序(附圖117-1)
7.2臺中市建築應送都市設計委員會審議簡化作業程序(附圖117-2)
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

附圖117-1
臺中市建築應送都市設計委員會審議一般作業程序

核發審定書、辦理結案

準備修正後審定書草稿8份送委員或業務單位確認

修正後提會再審

(同意修正後通過)

函送會議記錄

(未同意通過)

提請委員會審議

函送會議記錄，並請檢送修正報告書25份送業務單位確認後提委員會審議

召開幹事會議進行法令規定預審及提出建議

登記入案、發函準備報告書8份（含補正）

申請案繳費、掛號

附圖117-2
        臺中市建築應送都市設計委員會審議簡化作業程序

核發審定書，辦理結案

複審
不通過
依決議修正後，重新檢送書圖複審
委員會直接審議或授權幹事會議及小組會議辦理簡化事宜
符合一定規模、條件之申請案，掛號
登記入案
依「臺中市建築應送都市設計委員會審議作業程序」流程辦理幹事會初審、委員會複審
不符合
通過
符合
免審議者或專案審議通過者

初核適用審議作業簡化(或免審議)標準與否
檢送專案審查(會議)記錄或相關書件(報告書)25份，呈送委員會備查
備查之個案、若有本要點第(一)-7點規定事項者，須補檢送相關書件資料辦理審議作業