臺中市政府建設局道路養護標準作業程序

道路巡查及坑洞修補作業 【建設道養S03】

臺中市政府建設局

道路巡查及坑洞修補作業標準作業程序

【建設道養  S03】

壹、目的：

為使本府話務中心通報之道路坑洞能於最短時間進行有效處理，保障用路人安全與降低不便。

貳、相關法令及規定：

略。

參、民眾應附證件、書表、表單、附件：

略。

肆、內部作業使用表單附件：

略。

伍、名詞解釋：

立即危險：位於機車可通行之路面範圍，坑洞直徑20公分且深度5公分以上；或影響汽車通行安全，路面坑洞直徑20公分且深度10公分以上。

陸、其他：

路面坑洞馬上處理中心於上班時間(上午8時至下午17時)設定分機33400專線，非上班時間另指定專人以上專用行動電話隨時待機。

柒、作業內容：

一、流程圖：如後附。

二、流程說明：如後附。

臺中市政府建設局

道路巡查及坑洞修補作業標準作業流程圖

| 作業階段 | 作 業 流 程 | 作業期限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接案 | 接獲通報 3.5電腦系統登打結案 YES 判斷是否有立即危險 1.1派員勘查 馬上處理中心依權責處理單位分案 5.1轉其他單位 4.1各行政區評估 3.1巡路員勘查 1.2權責單位處理 3.2回報中心 3.3派工修補 3.4巡路員查核 4.2列入小型工程 4.3小型工程派工 5.2請權責單位儘速修復 NO 原臺中市8區 NO 1.3回報 YES | 略 |  |
| 處理 |  | 立即 |  |
|  |  | 1.1 1.2 1.3 | 2小時 2小時 上班時間4小時內，非上班時間2小時內 |
|  |  | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | 8小時 1小時 通報後三日內 7日內 略 |
|  |  | 4.1 4.2 4.3 4.4 | 7日 略 略 略 |
|  |  | 5.1 5.2 | 1小時 略 |

臺中市政府建設局

道路巡查及坑洞修補作業標準作業流程說明

| 作業 階段 | 作業流程 | 權責單位 /人員 | 步驟說明 | 作業 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接案 | 接獲通報 | 馬上處理中心值班人員 | 接獲1999話務中心通報道路路面坑道，路面坑洞馬上處理中心進行後續處置。 | 2小時內 |
| 處理 | 判斷是否有立即危險 | 馬上處理管理中心值班人員 | 馬上處理中心依據1999話務中心告知資訊或聯絡通報人員以判斷坑洞是否有立即危險。 | 4小時內 |
|  | 派員勘查 | 馬上處理中心值班人員 | 有立即危險者，馬上處理中心派員勘查。 | 8小時 |
|  | 權責單位處理 | 權責單位 | 通知權責單位派員處理，如管線單位、區公所、工程隊、公路局。 | 1小時 |
|  | 回報 | 處理權責單位 | 上班時間2小時內，非上班時間4小時內請處理權責單位回報處理情形。 | 2小時 |
|  | 馬上處理中心依權責處理單位分案 | 馬上處理中心值班人員 | 非立即危險者路面坑洞馬上處理中心，依權責處理單位分案。 | 2小時內 |
|  | 巡路員勘查 | 巡路員 | 原臺中市8區派遣該區巡路員勘查。 | 8小時 |
|  | 回報中心 | 巡路員 | 回報道路馬上處理中心。 | 1小時 |
|  | 派工修補 | 外勤技工 | 派外勤工修補，於通報後3日內須完成電腦系統登打。 | 3日內 |
|  | 巡路員查 | 巡路員 | 巡路員查核修補後情形。 | 7日內 |
|  | 電腦系統登打 | 馬上處理中心 | 馬上處理中心結案。 | 略 |
|  | 各行政區評估 | 承辦員 | 非原臺中市8區由各行政區承辦員提報評估辦理。 | 7日 |
|  | 列入小型工程 | 馬上處理中心 | 列入小型工程辦理。 | 7日內 |
|  | 小型工程派工 | 馬上處理中心 | 由各行政區小型工程派工處理。 | 略 |
|  | 轉其他單位 | 馬上處理中心 | 處理中心判斷為其他權責單位負責者，轉由其它權責單位(如管線科、交通局、公路局等辦理)。 | 1小時 |
|  | 請權責單位儘速修復 | 馬上處理中心 | 轉請其它權責單位儘速修復。 | 略 |