|  |  | 公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 |  |  |  |  |  |  |  | 附件一 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  | 案號 |  |  |  |  |
| 預算金額 |  |  |  |  |  |  | 檢核日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢核結果 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 檢核項目 |  |  |  |  |  |  | 相關法令 |  |  |  |
|  |  |  | 無需 | 已完成 |  | 未完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
|  | 環境影響評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （含環境影響差 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 環境影響評估法 |  |  |  |
|  | 異分析） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 2 | 水土保持規劃書 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 水土保持法 |  |  |  |
|  | 及水土保持計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
|  | 非都市土地使用 |  |  |  |  |  |  | 區域計畫法、非都 |  |  |  |
| 3 |  |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 市土地使用管制 |  |  |  |
|  | 變更編定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 4 | 都市計畫擬定或 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 都市計畫法 |  |  |  |
|  | 變更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 5 | 用地取得 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 土地徵收條例、土 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地法、國有財產法 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 6 | 都市設計審議 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 都市計畫法 |  |  |  |
|  | 古蹟、歷史建 |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 7 | 築、聚落、文化 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 文化資產保存法 |  |  |  |
|  | 景觀及遺址保存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
|  | 建築許可（建築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 執照或特種建築 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 建築法 |  |  |  |
|  | 物許可等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |  |  |
| 9 | 河川區域使用許 |  | □ | □ | □ | 預定完成期程： |  | 水利法 |  |  |  |
|  | 可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第 1  頁，共 2  頁

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

|  |  | 鄰近、跨（穿） |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 越鐵路、公路施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公路法、鐵路法、 |
|  |  | 工許可；捷運禁 |  |  |  |  |  |  | 預定完成期程： |  |  |  |
| 10 |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  | 大眾捷運法、地方 |
|  |  | 限建範圍施工許 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自治條例 |
|  |  | 可；道路挖掘許 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管線箱涵處理及 |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共同管道法及地 |
| 11 |  | 公用管線佈設許 | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定完成期程： |  |  | 方自治條例 |
|  |  | 可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
| 12 |  | 樹木保護計畫 | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  | 各直轄市、縣（市） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定完成期程： |  |  | 自治條例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
| 13 |  | 評估其他標案影 | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 響 |  |  |  |  |  |  | 預定完成期程： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
| 14 |  | 地上物處理 | □ |  |  | □ | □ |  | 預定完成期程： |  |  | 土地徵收條例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢討結果及因應備案： |  |  |  |
| 15 |  | 工程預算可支用 | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 情形 |  |  |  |  |  |  | 預定完成期程： |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 應，減少工程開工後停工情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承辦單位主管及人員 |  |  |  |  |  |  | 核稿單位 |  |  | 機關首長或其授權人員 |  |

第 2  頁，共 2  頁