臺中市政府建設局工程督導紀錄表(填寫範例)
工程名稱及地點		臺中市○區○路○巷打通工程 (督導地點：○區○路○號)
主辦工程單位		土木工程科			監造廠商	○○工程顧問工程公司
承攬廠商		○○營造股份有限公司			相關廠商	(無)
督導人員		○○○			督導日期	105年○月○ 日下午○時
工程執行進度		預定 / 進度	○.○﹪	實際 / 進度	○.○﹪	估驗 / 進度	○.○﹪
督 / 導 / 重 / 點 / 項 / 目	一、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、監造單位抽(查)驗紀錄表、承攬廠商自主檢查、監造報表、施工日誌、缺失改善追蹤等） / 督導情形： / 抽查102.○.○混凝土抗壓強度試驗報告已由相關監造及品管判讀，符合規定。 / 抽查廠商102.○.○測量紀錄表，與現場情形尚能符合。 / 監造單位抽查紀錄表未落實，例如102.○.○之混凝土抽查紀錄表抽查標準及抽查結果均未量化。 / 監造單位材料送審管制未落實追蹤，部分材料已逾送審時間。 / 廠商自主檢查未落實，例如102.○.○之混凝土自主檢查無量化檢查標準及檢查結果，自主檢查流於形式。
	二：安衛環境管理（如工程告示牌、圍籬、交通錐、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔、工地環境衛生等） / 督導情形： / 現場剩餘土石方有防塵網遮蓋，未造成塵土飛揚。 / 工地現場出入口交通警告設施不足，未見夜間警示相關設施。 / 工地材料堆置雜亂，鋼筋材料未墊高，工地積水未妥善處理。
	三、結構設備施工品質（如混凝土完成面品質、鋼筋間距及綁紮情形、模板品質及完成面平整度及美觀性等） / 督導情形： / ○路左側U型側溝0K+○○處溝寬○.○公尺、溝深○.○公尺，頂版○.○公分，符合設計。 / ○路左側U型側溝0K+○○處混凝土表面有蜂窩、冷縫現象，混凝土表面仍有鐵件未清除。 / ○路右側U型側溝0K+○○處部分鋼筋未確實綁紮，部分鋼筋間距不一。
	四、其他（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求、施工障礙、開工宣導等） / 督導情形： / ○里長表示收到本工程開工宣導的訊息。 / 工程管線遷移部分，請儘速函文要求○○單位儘速辦理，加速排除施工障礙。
對承商指示事項		指示事項： / 工程品質文件缺失部分，請品管人員及工地負責人確實改善，並進行矯正預防措施，避免缺失重複發生。 / 安全衛生及施工品質缺失部分列入本案不合格事項進行改善，並於改善期限前將缺失改善前、中、後照片送本府備查。 / 缺失改善期限：限定102年○ 月○日前提報					承商簽名
對監造單位 / 指示事項		指示事項： / 現場安全衛生及施工品質缺失部分，監造單位確實監督承攬廠商改善，並逐項現場查驗。 / 請監造單位落實材料送審管制，俾免延宕工期。 / 缺失改善期限：限定102年○ 月○日前提報					監造簽名
主辦單位參與人員(簽名)：
其他參與人員(簽名)：
承辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

備註：本表適用於工程委外監造，工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。