        鋼筋工程自主檢查表 編號：
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
鋼筋加工彎鉤角度		○○○度
鋼筋加工彎鉤長度		○倍鋼筋直徑
鋼筋號數		主筋＃8、副筋＃5
鋼筋組立間距		主筋○○公分、副筋○○公分
鋼筋綁紮		逐步綁紮
鋼筋彎鉤之位置		交錯排列
鋼筋搭接方式		高拉力螺栓
鋼筋搭接位置		應力小、交錯搭接
鋼筋搭接長度		○○倍鋼筋直徑
開口、角隅處鋼筋補強		＃○、○支
鋼筋隔間器之配置		間距○公尺
鋼筋保護層厚度		○公分
預留筋配置之間距、號數		○○公分、＃○
鋼筋鏽蝕處理		無繡蝕
預埋物固定		固定
缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  工地負責人簽名： 現場工程師（檢查人員）簽名：
附表四 模板工程自主檢查表 編號：
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
模板面		平整無破損
放樣測量基準點		無移動
放樣位置		量測無誤
模版組立平直度		平直
模版組立層數		○層模
各項預埋物		已完成裝配固定
大跨距樑底預拱		L/○○○
支撐間距		○○公分
橫向牽條		逐步設置
斜撐裝設止滑榫		逐步設置
施工接縫榫接設置		○○設置
伸縮縫設置		○公尺設置一處
止水帶設置		○球、穩固、無穿孔
柱底設置清潔孔		○○設置
窗台預留開口		○○設置
澆置前異物雜物清洗		清洗完成
缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  工地負責人簽名： 現場工程師（檢查人員）簽名：

附表四 混凝土工程自主檢查表 編號：
工程名稱
承攬廠商			協力廠商
檢查位置			檢查日期
檢查時機	□查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查
檢查結果符號說明	○ 檢查合格 ╳ 有缺失需改正 ／ 無此檢查項目
檢查項目		檢查標準 / （定量定性）		實際檢查情形 / （量化檢查數據）			檢查結果
坍度		○○公分±○○公分
氯離子		○○○kg/m3
澆置前模板支撐穩固檢查		指派專人檢查
澆置前雜物清除		清除雜物、清潔
澆置前鋼筋保護層檢查		○公分
澆置高程標誌設置		○公分一處
輸送管使用適當隔墊物		設置隔墊物
澆置順序、分層澆置		澆置計畫書
使用振動器充分搗實		配置○台震動機
澆置過程不可任意加水		管制預拌車、壓送車
澆置中模板變形爆模檢查		指派專人隨時檢查
施工縫設置位置		應力小、凸榫
養護		濕麻布每日澆水○次
缺失矯正處理：
缺失複查結果： / □已完成改善（改善前中後照片如附） / □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
備註： / 1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。 / 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 / 3.檢查項目及檢查標準，請依契約書圖量化數據予以詳列。

  工地負責人簽名： 現場工程師（檢查人員）簽名：