臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：112 程序名稱：地方說明會

中華民國105年3月編製

- 相關規定

無

- 目的

本程序旨在建立本局自辦或代辦工程施工前時，應辦理施工說明會之標準作業程序。

- 範圍

本局自辦或代辦工程時，於施工前及施工中，在工程所在當地辦理關於工程規劃、

設計及工法之說明會。

3.定義

無

4.說明

4.1.本作業程序流程詳如地方說明會流程圖。

4.2.於施工前應在工程基地所在當地辦理關於工程規劃、設計及工法之說明會。

4.3.地方說明會辦理時機：

4.3.1.施工前說明會：工程發包後，至遲於核定之開工日期起30日內完成。

4.3.2.施工中說明會：工程主辦單位視須要召開。

4.4.地方說明會辦理單位

4.4.1.主辦單位：為工程主辦單位。

4.4.2.協辦單位：規劃設計廠商、監造廠商、施工廠商、社區組織代表及民代。

4.5.地方說明會辦理作業程序:

4.5.1.工程主辦單位於辦理時，簽陳局長或授權人員辦理地方說明會。

4.5.2.核定後發函通知各協辦單位辦理地方說明會，函請各協辦單位協助事項如次：

4.5.2.1.規劃設計廠商：簡略規劃設計理念說明、主要結構物單獨立面正視圖彩色展示、3D圖像及工程整區標示圖（標示各分項工程之說明）。

4.5.2.2.監造廠商：監造重點說明、地方說明會之紀錄等。

4.5.2.3.施工廠商：重要工法、施工可能影響當地或須地方協助事項說明、使用材料圖片展示等。

4.5.2.4.社區組織代表及民代：提供地方說明會場所、通知社區民眾參加地方說明會。

4.5.3.地方說明會主持人需為工程主辦單位指派之人員或承辦人員主持，主辦工程師應到場參加。

4.5.4.辦理地方說明會以聽取社區民眾反應意見為目的，作適當溝通且儘量避免現場爭論，若涉及法律或其他機關事宜，不得做任何允諾。

4.6.地方說明會紀錄:

4.6.1.地方說明會後3日內，監造單位彙整紀錄並研提建議處理方式函送工程主辦單位。

4.6.2.工程主辦單位收受地方說明會紀錄後，簽陳並函送各相關單位。

4.6.3.工程主辦單位應追蹤督促或辦理，地方說明會紀錄各待辦事項。

5.表格：

5.1.地方說明會紀錄（參考）（112-A）

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

地方說明會辦理流程圖

| 本局 | 核定函送 各相關單位 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程主辦單位 | 會議記錄函送各單位及追蹤各代辦事項 | - 施工說明會後3日內，要求監造單位彙整紀錄並研提建議處理方式函送工程主辦單位 - 工程主辦單位收受施工說明會紀錄後，簽陳並函送各相關單位 - 工程主辦單位應追蹤督促或辦理，施工說明會紀錄各待辦事項 |
| 協辦單位 | 各協辦單位地方說明會說明 | - 規劃設計廠商：簡略規劃設計理念說明、主要結構物單獨立面正視圖彩色展示、3D圖像及工程整區標示圖（標示各分項工程之說明）。 - 監造廠商：監造重點說明、施工說明會之紀錄及研提建議處理方式等。 - 施工廠商：重要工法、施工可能影響當地或須地方協助事項說明、使用材料圖片展示等。 |
| 工程主辦單位 | 發函各協辦單位 辦理施工說明會之時間 | - 協辦單位：規劃設計廠商、監造廠商、施工廠商、社區組織代表及民代 - 函文社區組織代表及民代：提供施工說明會場所、通知社區民眾參加施工說明會 |

112-A

臺中市政府建設局

地方說明會紀錄

- 工程名稱

- 會議時間:

- 會議地點:

- 主    席:

- 出席單位: (詳簽到簿)

- 社區列席民眾: (詳簽到簿)

- 紀   錄:

- 主持人報告:

- 介紹參加單位及人員:

- 工程主辦單位報告:

- 規劃設計廠商報告:

- 監造廠商報告:

- 施工廠商報告:

- 社區組織代表發言:

- 與社區民眾意見交換:

- 散會: