臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：114 程序名稱：工程設計圖說與施工預算書檢查陳核

中華民國105年3月編製

- 相關規定

  - 委外作業成果審查程序。

- 目的
為確保委託技術服務之成果品質之完整性，於規劃設計審查完妥後，將招標文件（含工程圖說、契約書、投標須知、標單、施工規範、施工補充說明書、施工預算書）、結構計算書、數量計算書等作最終檢查。

- 範圍
凡本局工程委託技術服務案件之招標文件（含工程圖說、契約書、投標須知、標單、施工規範、施工補充說明書、施工預算書）、結構計算書、數量計算書等皆適用。

- 定義
無

- 說明

  - 本程序作業流程如「設計圖說與施工預算書檢查流程圖」。

  - 設計成果於審查完妥後，由技術服務廠商依契約書規定份數完成後依「設計成果自主檢查項目表」（114-A）自我檢查後依序裝訂成冊交工程主辦單位彙整並檢查。

  - 工程之設計成果經工程主辦單位檢查後，如有不符者則請承辦技術服務廠商補正，如檢查符合，則施工預算書彙整陳核會政風、會計後，並送秘書室續辦發包作業。

- 表格

  - 技術服務廠商設計成果自主檢查項目表（114-A）

  - 公共工程專業技師簽證(114-B)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

設計圖說與施工預算書檢查流程圖

作業單位

作業項目

6.移秘書室

6.施工預算書及圖說經核定退還工程主辦單位時，由工程主辦單位檢查彙整後，移秘書室續辦發包。

1.細部設計圖說完成並完成自主檢查

5.陳核

3.檢查

符合

1.參考「委託作業成果審查程序」及「設計成果自主檢查項目表」

2.施工預算書製作依契約書規定份數，依序裝訂成冊。

將設計原圖及施工規範、施工補充說明書、數量計算書、施工預算書彙整並檢查。

3.工程主辦單位核章：

3.1工程科檢查細部設計圖說及預算書圖，若檢查不符合則退還技服廠商修正後再行提送。

3.2若檢查符合則施工預算書、圖說及招標文件，由工程主辦單位彙整。

陳核包含會計及政風會辦

4~5.施工預算書及圖說經工程主辦單位簽章後，依公文程序將預算書會政風、會計核章後，彙整陳核簽章。

2.細部設計圖說及預算書圖送工程主辦單位

4.彙整並簽章

6.工程主辦單位

2.技服廠商

3.工程主辦單位

5.工程主辦單位

補正

1.技服廠商

4.工程主辦單位

yes

no

工程設計成果自主檢查項目表

114-A

工程名稱：

技服廠商：

| 成果項目 | 自主檢查項目 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程圖說 | 工程圖設計者是否已簽名，計劃主持人是否已簽名，是否已蓋公司章，技師是否已簽證。 |  |  |
| 標單 | 工程項目、數量是否檢查無誤，技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 施工規範 | 技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 施工補充說明書 | 技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 施工預算書 | 工程項目是否檢查無誤，單價是否合理，技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 結構計算書 | 技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 數量計算書 | 工程數量技師是否已簽證，份數是否已依契約書規定製作。 |  |  |
| 電子檔 |  |  |  |

技服廠商

簽    章

114-B

| 公共工程專業技師簽證報告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 案名 | 名 稱 ： |  |  |
|  |  | 案 號 ： |  |  |
| 二 | 簽證技師 | 姓名： |  |  |
|  |  | 科別： |  |  |
|  |  | 執業執照字號： |  |  |
| 三 | 簽證法令依據 | - 公共工程專業技師簽證規則 |  |  |
| 四 | 委託者 | 名稱： |  |  |
|  |  | 地址： |  |  |
|  |  | 電話： | 傳真： |  |
| 五 | 委託事項 |  | 委託日期： 年 月 日 |  |
| 六 | 受委託廠商 | 名稱： |  |  |
|  |  | 地址： |  |  |
|  |  | 電話： | 傳真： |  |
| 七 | 簽證說明 | 簽證範圍： | 執業圖記： |  |
|  |  | 簽證項目：□設計 □監造 □其他 |  |  |
|  |  | 簽證內容： |  |  |
|  |  | 簽證意見： |  |  |
| 八 | 日期 | 中華民國 年 月 日 |  | 技師簽署： |
| 備註 |  | 1.公共工程於發包施工前，應檢附該工程委託相關科別技師辦理設計之簽證報告 2.公共工程於施工廠商之各期計價、驗收（包括部分驗收）前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。 |  |  |