臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：124 程序名稱：橋梁工程用地取得

中華民國105年3月編製

- 目的

為本局自辦或代辦工程橋梁新建或既有橋梁改建或補強工程，於橋台、引道喇叭口或施工便道施工之相關用地取得（不含計畫道路及河川公有地申請）建立標準作業程序。

- 範圍
為本局自辦或代辦工程橋梁新建或既有橋梁改建或補強工程，於橋台、引道喇叭口或施工便道施工之相關用地取得（不含計畫道路及河川公有地申請）。

- 定義

無

- 說明

  - 工程主辦單位於設計廠商完成初步設計之橋台型式後，應召集地主及設計廠商召開用地取得協調會。

  - 針對引道無償取得部分，必須取得土地所有權人同意供不特定民眾通行，並應於上開協調會時簽屬「土地使用權切結書」。

  - 業務單位若於土地所有權人簽署「土地使用權切結書」後，再請設計廠商辦理後續細部設計工作。

  - 針對施工期間因施工需要必須借用私有土地作為施工便道，應要求設計單位編列相關用地租金費用及農作物補償相關費用。

- 流程

5.1土地使用權切結書(124-A)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

124-A

附註：本切結書應填具一式三份，本局留存二份及地主留存一份