臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：318 程序名稱：施工階段文書檔案管理

中華民國105年3月編製

- 相關規定

  - 本局工程契約

  - 本局監造契約

  - 公共工程施工品質管理作業要點

- 目的
為有效管理所辦工程之文件檔案資料，而將有關該工程之資料、文件、紀錄等妥為分類並分別建檔保存，俾使能便捷且有系統的調卷、尋找、歸檔、移交等。

- 範圍
本程序適用於本局委託監造之施工階段文書檔案管理作業。

- 定義
略

- 說明

  - 為建立有效率的品質管理制度，應將工程進行中之相關資料、文件、紀錄等妥作分類建檔管理，除可供工程進行期間能有效完整的管控、檢討，並作為工程估驗、驗收之憑證。

  - 檔案管理應依工程規模、工期及各單位工務作業流程，經協調約定後而個別訂定檔案管理之存取、調閱、備份、清檔原則及編碼方式。

  - 檔案管理作業如下:

    - 建立登記簿，辦理收發登記工作，以便事後查證、調閱追蹤管理 (輸入電腦存檔以利作業) 。

    - 為避免文件、紀錄散失或遭抽換，應逐頁編碼並加註日期，並應製作索引置於所有檔案資料冊之頁首以利查核。

    - 各單位依業務需要，將文件紀錄進行分類，製作文件管理系統表。

  - 監造廠商及施工廠商確實做好文件管制作業，並統合其檔案文件。

  - 文件資料內容格式

    - 所有文件資料應以中文為主，如為外國語文應採中文譯本及外文並列方式（以中文為認定基準）。

    - 文件資料應以電子檔方式建檔管理，並應採通用格式及工程主辦單位建議採用格式處理。

- 表格

  - 臺中市政府建設局○○工程文件管理系統表參考（318(通用技服)-A）

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

318-A	臺中市政府建設局

○○工程  文件管理系統表

| 卷號名稱 | 大分類 | 細分類 | 檔案類別(依冊分流水號兩碼) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工(修正)預算書卷 | 01 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 工程契約卷 | 02 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 工作計畫書卷 | 03 | a | 含土建及水電工程 |
| 監造計畫卷 | 04 | a | 含土建及水電工程 |
| 整體施工計畫卷 | 05 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 整體品質計畫卷 | 06 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 公文卷 | 07 | a | 有關工程各單位之來函及回覆文件 |
| 備忘錄卷 | 08 | a | 備忘錄收文卷 |
|  |  | b | 備忘錄發文卷 |
| 估驗卷 | 09 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 材料試（廠）驗卷 | 10 | a | 混凝土試（廠）驗報告 |
|  |  | b | 鋼筋試（廠）驗報告 |
|  |  | c | 其他材料試（廠）驗報告 |
| 工程查核、督導、抽查紀錄卷 | 11 | a | 工程查核、督導、抽查紀錄 |
| 工地抽查（驗）紀錄卷 (含設備整體運轉測試紀錄) | 12 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 品質缺失改善卷 | 13 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 督導報表卷 | 14 | a | 督導報表 |
| 工程月報卷 | 15 | a | 工程月報 |
| 工程週報卷 | 16 | a | 工程週報 |
| 會議紀錄卷 | 17 | a | 主管會報紀錄 |
|  |  | b | 所務會議紀錄 |
|  |  | c | 土建水電協調會紀錄 |
|  |  | d | 其他會議紀錄 |
| 變更設計卷 | 18 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 施工照片卷 | 19 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 材料設備送審型錄（含樣品、選色）卷 | 20 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 監造日報表卷 | 21 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 監造單位施工查驗紀錄卷 | 22 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 剩餘土石方計畫卷 | 23 | a | 土建工程 |
| 砂石車管理專卷 | 24 | a | 土建工程 |
| 分項計畫卷 (含設備整體運轉測試計畫) | 25 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 調解訴訟專卷 | 26 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 公共工程汛期工地防災減災卷 | 27 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 安全衛生管理計畫卷 | 28 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 施工安全衛生抽（稽）查卷 | 29 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 工安會議（含教育訓練、危害告知)卷 | 30 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 監造計價及驗收卷 | 31 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 業管單位核准文件(建管、消防、水保、丁類場所、五大管線等)卷 | 32 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 管線、用地等協調會勘卷 | 33 | a | 土建工程 |
| 工程驗收卷 | 34 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 決算卷（含核銷資料） | 35 | a | 土建工程 |
| 移交接管及教育訓練卷 | 36 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |
| 保固卷 | 37 | a | 土建工程 |
|  |  | b | 水電工程 |

註：檔案類別視工程需要自行增減。