臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：305 / 程序名稱：工程開工前說明會議
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 公共工程施工階段契約約定權責分工表
  2. 本局工程採購契約
  3. 本局監造契約
  4. 建築法
  5. 建築師法
  6. 營造業法
2. 目的
   為本局工程於施工前應辦理開工前說明會議，由工程主辦單位召集施工廠商、監造單位及管線單位及相關單位辦理，確認施工前各項準備作業完成之標準作業程序。
3. 範圍
本局工程辦理之各類工程。
定義
無
1. 說明
  1. 本局各單位於召開施工前說明會時，工程主辦單位於開工前應召開「工程開工前施工品質宣導會」，工程主辦單位、監造廠商之計畫主持人或監造技師、監造主任、監造人員及安全衛生管理人員、施工廠商之專任工程人員、工地主任、品管人員及職業安全衛生人員應到場參加。
  2. 工程品質宣導重點包含:
    1. 施工廠商工地主任、工地負責人、品管、安衛人員等申報，以及監造人員監造人員提報，其中品管人員應於工程會標案管理系統填報
    2. 管線單位協調遷移或配合埋設:如(1)台電(2)中華電信(3)自來水(4)污水(河川、區排)(5)瓦斯(6)中油(7)寬頻(共同管道)等管線單位。
    3. 植栽移植協調
    4. 本局施工督導應配合事項
    5. 職業安全衛生相關規定
    6. 環保局有關於污染防治相關規定
    7. 定期會議之舉行時間
    8. 工地會議之舉行時間
    9. 施工圍籬完成設置時間
    10. 營建剩餘土石方撮合時間
    11. 材料設備驗廠或廠驗時間
    12. 申請停工或展延時間
  3. 關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。
  4. 為促本局同仁與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，各單位應依工程性質於契約內訂定各期程完成期限、罰則，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。
2. 表格
無
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。