臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：355 / 程序名稱：開工前品質宣導
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 本局工程契約
  2. 本局監造契約
  3. 政府採購法及其施行細則
  4. 公共工程品質管理作業要點
  5. 臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行計畫
2. 目的
   為提升本市公共工程品質，藉由工程主辦單位於施工前宣導常見品質查核缺失及預防，以落實三級品管工作，降低此類缺失之再發生率，符合契約規範之品質規定。
3. 範圍
   本程序適用於本局公共工程品質管制作業，於施工前召集相關人員宣導。
4. 定義
   略
5. 說明
  1. 工程決標後，工程主辦單位應督促監造單位及施工廠商，依據契約規定應於限期內提報工地相關人員（包含監造單位之監造建築師、技師及現場監造人員，承攬廠商部分包含專任工程人員(主任技師、主任建築師)、工地主任(負責人) 、品管人員及安全衛生管理人員），工程主辦單位召集再集合工地相關人員於施工前宣導，並簽名(如358-A)。
  2. 本府自99年12月25日縣市合併升格後，累積查核件數已將近580件工程標案，經查核缺失統計發現最常犯之缺失包括品管自主檢查表未落實(4.03.04)、材料及設備管制總表及工程施工抽查驗未落實(4.02.03.04)、施工日誌(4.03.03)、承攬廠商材料檢(試)驗審查紀錄或材料/設備管制總表未符合工程需求(4.03.05)未落實填寫等（請參考臺中市政府開工前講習訓練品質管理重點宣導-執行計畫），為避免缺失重複發生，工程主辦單位宜於施工前加以宣導。
  3. 工程主辦機關於施工期間應針對前述最常犯之缺失，列為工程主辦機關督導特別事項。
  4. 品質管理宣導執行:
   5.4.1品質管理宣導標案規模：公告金額以上工程。
      5.4.2品質管理宣導人員層級：如下表
預算金額	一級機關
100萬元以上- / 未達1000萬元標案	工程主辦人員
1000萬元標案以上- / 未達5000萬元標案	工程主辦科(隊)長、主任
查核金額以上標案	工程主辦機關核稿人員(九職等以上人員)

     5.4.3品質管理宣導時機：工程開工前三日完成「工程施工查核常見缺失與預防」
        宣導。
  1. 品質管理宣導管考方式：
工程主辦單位於完成品質管理宣導後7日，將辦理宣導成果(格式如358-A，包括宣導簽到表(請以掃描檔傳送)、宣導照片表(照片需顯示拍攝日期)，以電子信件方式傳送至本府工程施工查核小組彙整備查。
表單
6.1開工前品質宣導簽到表(355-A)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

臺中市政府「開工前品質管理宣導」簽到表
355-A
工程標案名稱 / (工程會標案管理系統)
工程主辦機關				工程預算 / 金額		(千元)
品質管理宣導 / 日期及時間	○○○年○月○日○午○時○分至○時○分
品質管理宣導人員	職稱		簽名		(簽名)
品質管理宣導參與單位及人員	工程主辦機關： / (簽名) / (簽名) / 專案管理單位：(無則免) / (簽名) / (簽名) / 監造單位： / 監造建築師、技師 (簽名) / 現場監造人員 (簽名) / (簽名) / 承攬廠商： / 專任工程人員 (簽名) / 工地主任(負責人) (簽名) / 品管人員 (簽名) / 安全衛生管理人員 (簽名) / 其他人員：

 臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行成果照片表
照片1：宣導人員：	照片2：參與人員：

照片3：參與人員：	照片4：參與人員：

備註：
1. 宣導人員及參與人員請確實入鏡，照片並請顯示拍攝日期。
2. 為避免檔案過大，照片請於電子傳送前先行壓縮圖片。