臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：403 / 程序名稱：橋梁巡查(委託區公所)
中華民國105年3月編製

1.0 相關規定
臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫。
2.0 目的
為本局轄管之橋梁（含便橋、引道及箱涵），於發生災害或有發生災害危險之虞時，委託各區公所循橋梁巡查作業程序辦理，以保障用路人生命財產安全，並使橋梁運輸功能所遭受損害減至最低程度，建立標準作業程序。
3.0 範圍
有關本局轄管之橋梁（含便橋、引道及箱涵），於地震、豪雨或颱風期間恐有發生災害危險之虞時，委託各區公所依照本標準作業程序辦理。
4.0 定義
無
5.0 說明
5.1 橋梁巡查(委託區公所)詳各區公所防颱整備及因應對策檢點表(表403-1)
5.2 於地震(地區震度4級以上)、豪雨(地區24小時累計雨量200mm以上)或颱風期間之巡查、乃由本局委請本市各區公所辦理，巡查期間由本局視災情統一啓動檢查機制，或由各區公所視需求自行啟動並副知本局，達到巡查橋梁安全之目的。
5.3 應特別注意巡查之目標橋梁：
5.3.1 具沖刷潛在危險之橋梁(基礎裸露)
5.3.2 主要構件受損之橋梁
5.3.3 橋齡50年以上之橋梁
5.3.4 跨越主要河川橋梁及主要交通橋梁
5.3.5 橋長度100公尺以上或特殊結構形式之橋梁
5.4 區公所依據表404-1進行準備作業檢點，並做適當之處理措施並回報。
5.5區公所巡查人員依據表404-1內之各巡查項目有關之檢查項目詳細檢查，並填
        寫於巡查橋梁之樁號及狀況，若有緊急狀況時應即時呈報處理。
6.0 使用表單：
6.1各區公所防颱整備及因應對策檢點表(表403-1)
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

403-1 各區公所防颱整備及因應對策檢點表

1. 颱風名稱： （編號第 號，國際命名 ）颱風
2. 檢點單位： 區公所
3. 檢點時間： 年 月 日
4. 檢點事項（請於「是」、「否」欄位中勾選）：
項次	檢點事項	是	否	備註
1	24小時密切注意颱風動向。
2	確認轄區內排水溝渠暢通。
3	地下道加強清淤，清除垃圾，減少阻塞
4	初步封橋設備充足(如:警示帶、警示燈、交通錐等初步阻絕設施) 。
5	通知巡檢人員後續恐有颱風侵襲，於轄區內待命、整備(非啟動)。
6	確認各巡檢人員知曉巡檢標的(如:橋梁及地下道位置)。
7	對於各進行中工程，加強防颱準備措施，通知廠商加強戒備，避免因施工造成防汛缺口、淹水等情事
8	其他補充事項:

請 貴單位確認完成上述整備事項，並於下方加蓋承辦人職章後，傳真回覆04-22290697，若有相關問題，聯絡人 OOO 04-22289111#○○○。
職稱(請核章):