臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：404 / 程序名稱：橋梁檢測
中華民國105年3月編製

相關規定
交通部橋梁規範及縣、市政府橋梁維護管理作業評鑑方式
2.0目的
為確實掌握本局轄管之橋梁現況，早期發現橋梁構件劣化及研析劣化原因，適時辦理維修與補強，以維持橋梁安全，特制訂本作業程序。
3.0 範圍
有關本局轄管必須辦理橋梁檢測之橋梁。
4.0 定義
無
5.0 說明
5.1橋梁檢測作業方法依據「交通部橋梁規範」及「縣、市政府橋梁維護管理作業評鑑方式」之規定辦理
5.2橋梁檢測之項目依據「交通部臺灣地區橋梁管理資訊系統」之規定辦理。
5.3臺中市轄管橋梁檢測頻率每二年檢測一次。
5.3.1檢測結果輸入於「交通部臺灣地區橋梁管理資訊系統（https://tbms.iot.gov.tw/bms2/）」內。
5.3.2定期檢測係定期對橋梁所有構件實施之全面檢測，及確認檢測紀錄之橋梁異狀、損傷。
5.3.2.1檢測重點
在掌握橋梁結構安全，早期發現構件劣化並評估劣化造成橋梁功能損傷及其原因。
5.3.2.2檢測頻率
檢測頻率視橋齡、交通特性、維護狀況及橋址環境等因素而定，由本局委外廠商負責評估辦理。每座橋梁每2年至少應檢測1次。
5.3.2.3檢測方式
由橋梁檢測人員接近或以望遠鏡目視橋梁構件，以目視或簡單之量測器具或非破壞檢測儀器量測為原則，並依交通部頒訂之「公路鋼筋混凝土橋梁之檢測及補強規範」及「縣、市政府橋梁維護管理作業評鑑方式(含外部稽核作業原則）」之規定進行檢測。
5.3.3特別檢測係因應颱風(地區侵襲)、大豪雨(地區24小時累計雨量200mm以上)、地震(地區震度4級以上)等災害後，或火災、車撞等人為破壞後，可能損傷橋梁結構安全或行車安全，辦理不定期檢測。
5.3.3.1檢測重點
針對災後或事故後或其他目的，探討是否造成橋梁功能損傷，是否需維修、補強及決定維修、補強方法。
5.3.3.2檢測時機
颱風、豪雨、地震等天災，或火災、車撞等人為事故後為之。
5.3.3.3檢測方式
天災或人為事故後，由橋梁檢測人員（必要時應增加人員協助）以目視或簡單之量測器具進行檢測。
橋梁檢測人員應於天災或人為事故後，能安全到達現場作業，並先以電話回報初步檢視情形，以判斷後續交通管制措施之必要性，並在2工作天內完成檢測及製作檢測報告。
6.0 相關文件
6.1依據「交通部臺灣地區橋梁管理資訊系統」規定之表格
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。