臺中市政府建設局道路養護標準作業程序
道路設置公共附屬設施作業 / 【建設道養S02】

臺中市政府建設局
道路設置公共附屬設施標準作業程序
【建設道養 S02】
壹、目的：
使道路相關設施設置符合市區道路管理條例相關規定，特定訂本程序。
貳、相關法令及規定：
市區道路條例。
參、民眾應附證件、書表、表單、附件：
一、申請書。
二、現況照片。
三、工程示意平面圖。
肆、內部作業使用表單附件：
略。
伍、名詞解釋：
公共附屬設施：為屬於民生管線所必需，設置於人行道之公共設施帶。
陸、其他：
「參、民眾」指的是設施設置單位。
柒、作業內容：
一、流程圖：如後附。
二、流程說明：如後附。

臺中市政府建設局
道路設置公共附屬設施標準作業流程圖

作業階段	作 業 流 程	作業期限
申請	提出申請書	略
審查 / 現勘	審查 / NO / 補正	審查5日補正7日
	NO / 現勘	14日內依雙方協調現勘時間
核決	NO / 退件 / 核決	2日
施工	施工	略
巡檢	巡檢	略

臺中市政府建設局
道路設置公共附屬設施標準作業流程說明

作業 / 階段	作業流程	權責單位 / /人員	步驟說明	作業 / 期限
申請	提出申請書	申請單位	設施設置單位提出申請書，含設置地點、箱尺寸，並附上現況照片，工程示意平面圖。	略
審查	審查申請表	養護工程處	承辦人員審查申請書內容是否詳實正確，依現況照片及工程示意圖審查人行道設施設置後，人行淨寬不得少於0.9公尺，空間淨高不得小於2.1公尺；設置於道路者，不可超出路燈桿基座前緣。	5日
現勘	不符合	申請單位	上述審查不符合者，請申請單位補正。	7日
	現場會勘	養護工程處／申請單位	如有特殊狀況或承辦人認為有必要時，進行現場會勘。	14日內依雙方協調現勘時間
核決	科長決行	養護工程處	審查及現勘合格者，由科長決行准予施工，發函同意設置，並請另行申請挖路許可，未核准者退件。	2日
施工	現場施工	申請單位	申請單位依核准圖面現場施作設施。	略
巡檢	巡路員巡檢	養護工程處	巡路員於道路巡檢中發現設施未按規定設置者，回報養護工程處要求申請單位改正。	略